### Приложение № 8

към ТЗ

ОБЕКТ: Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови пиезометри от КИС на хвостохранилище "Люляковица"

КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................................................................................

СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТНОСНО: Интегриране на специфичните разходи в единичните цени с възможности за осигуряване и организиране на временното строителство за изпълнение на СМР на обект: Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови пиезометри от КИС на хвостохранилище "Люляковица"

| № | Описание на Специфични изисквания и разходи | Необходими ресурси (средства, време, персонал)- количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организиране на работата при изпълнението на строителните работи на обекта в работен режим без прекъсване, т.е. без почивни дни и на двусменен режим на работа | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 2 | Разработка на РПОИС с подробен План-график за изпълнението на СMР на обекта в съответствие с проектната част "ПБЗ" | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 3 | Възможност за осигуряване на фургон на обекта, оборудван като канцелария (2 бюра, 2 библиотечни шкафа, столове, закачалка за дрехи и др.), с подходяща осветеност и климатизация на работното помещение с цел създаване на нормален микроклимат за работа на инвеститорския контрол през летния и през зимния сезон. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 4 | Изпълнителят да осигури охрана на обекта и временното селище за периода на изпълнение на строителните работи | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 5 | Изпълнителят да осигури вода за питейно-битови нужди на работещите и химическа тоалетна на строителната площадка | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 6 | Изпълнителят да осигури доставка на вода за технически нужди. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 7 | Осигуряване на безопасност на строителната площадка, направа на временна ограда, поставяне предупредителни знаци, указателни табели и др. подобни | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 8 | Осигуряване на координатор по БЗР с постоянно присъствие на обекта | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 9 | Мерки за опазване околната среда. Рекултивиране на нарушени в резултат на СМР терени. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 10 | Забранява се сеч на дървесни видове без изрично разрешение от представител на Възложителя; | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 11 | Осигуряване на координатор по управление на строителните отпадъци; | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 12 | Осигуряване на разделно събиране и складиране на строителните и битовите отпадъци на строителната площадка и извозването им до регламентирано сметище, както и подемно средство за разтоварването им | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 13 | Да осигури постоянно присъствие на технически ръководител (отговорник) на обекта | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 14 | Да осигури правоспособен геодезист, който да управлява и контролира строителните работи постоянно и да прави геодезично заснемане и съпоставяне на изпълнените елементи от конструкцията спрямо заложените в проекта параметри | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 15 | При съставяне и подписване на актове по Наредба 3 и актове за разплащане Изпълнителят се задължава да изготвя и представя на Възложителя Геодезична снимка, която да може да бъде наложена (съпоставена) в/у проектния чертеж. Това съпоставяне ще бъде база за точното установяване на отклоненията от проекта | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 16 | Да се предвидят и интегрират в единичните цени разходите за изпълнение на всички необходими мероприятия за строителство при различни метеорологични условия. Единичните цени включат: • Всички мероприятия, обезпечаващи качеството на строителството при зимни условия; • Всички мероприятия, необходими за строителство при неблагоприятни атмосферни условия – дъжд, градушка, високи температури и др. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 17 | Всички мероприятия за профилиране и подвеждане на повърхностни води- канавки, зумпфове, берми, предпази ръбове и др. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 18 | Всички мероприятия за отводняване на строителната площадка и котлована при локална поява на подпочвени води; | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 19 | Да осигури необходимата специализирана механизация за изпълнение на СМР, в т.ч. багерна, транспортна, подемна, сондажна и друга специализирана техника, която кандидатът сметне за необходима | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 20 | Да се предвидят всички съпътстващи дейности и операции, гарантиращи качествено изпълнение на СМР: извършване на различни измервания и проби, пусково-наладъчни работи, товаро-разтоварни и транспортни работи за влаганите материали и други ресурси - франко обекта, за отпадни материали и отпадъци – франко склад или сметище, съобразно характера им и други специфични дейности | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 21 | Да извършва доставките, които са задължение на Изпълнителя, със собствен транспорт, франко склад на "Асарел-Медет" АД. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 22 | При извършване на монтаж на оборудването да се спазват инструкциите шеф-монтажника от доставчик и на завода-производител | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 23 | Изпълнителят е длъжен да води и да представи дневник на сондажните работи, извършвани на обекта. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 24 | Изпълнителят е длъжен да води и да представи дневник на монтираните и спуснати в пиезометрите трансмитери | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 25 | Осигуряване на транспорт на инвеститорския контрол от площадка "Асарел" до строителните площадки на обекта. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 26 | Изпълнението на СМР на обекта ще се извършва без спиране на производствения процес в дружеството. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 27 | По време на изпълнение на СМР Изпълнителят трябва да пази съществуващата инфраструктура и съоръжения и да се съобразява с тях. При нарушаване Изпълнителят ги възстановява за своя сметка. | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 28 | Изготвяне на екзекутивна документация - 3 оригинални екземпляра на хартиен и 1 екземпляр на цифров носител (CD). | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |
| 29 | Други (по преценка на кандидата за Изпълнител). | Интегрирано в ед. цени от Приложение 1 (КСС) |

| Дата: ……………………….. | ДЕКЛАРАТОР: ………………….. |
| --- | --- |
| Гр. (с.) ……………………… | Подпис и печат |