# Индекс на документирана информация                                                                                                           Приложение №3

РИ-ИСУ 07.01.08.00.00/1-1						                          към ТЗ за ППР

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

№ …..................................../ ....................20............г.

Днес......................20.....г., в гр. Панагюрище между:

„Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 822106269, с адрес: гр. Панагюрище ПК4500, площадка „Асарел“,тел. 0357/60 210, факс 0357/60 250, представлявано от инж. Николай Иванов Пелтеков в качеството на Изпълнителен Директор,  наричано за краткост Възложител, от една страна

и

.................................................., регистрирано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, ЕИК................................., с адрес на управление гр.............................. ПК............., бул./ул. „............................“, тел.................., факс:................... представлявано от ..................................... в качеството на /длъжност/, наричано за краткост Изпълнител от друга страна, се сключи настоящият Договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следното за обект:  „Изграждане на резервна кабелна линия СрН – 6 kV и оптично трасе за Помпена станция "I подем"“.

a). Изработване на работен проект;

б). Авторски надзор и Техническа помощ по време на строителството, монтажа и пуска на съоръженията;

в). Изготвяне на Екзекутивна документация за обекта.

/2/. Изпълнението на възложените с настоящия договор работи да бъде в съответствие с Техническо задание № 93-00-6833/24.06.2026 г. – Приложение №1 към настоящия Договор;

/3/. Проектната документация следва да се изработи на основание направеният от Изпълнителя оглед и обследване на обекта и да бъде съобразен с изискванията на действащите български закони, стандарти, нормативи, правилници и инструкции за експлоатация и безопасна работа и екологични норми;

/4/. Проектната документация трябва да отговаря на изискванията на Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по ЗУТ;

/5/. Работният проект следва да бъде съобразен с определеното място за строителство и разполагане на съоръженията, съгласно приетия Идеен проект за обекта от Възложителя;

Чл.2./1/. Обемът и обхватът на възложената работа и дейностите по настоящия Договор са описани в Работна програма-Стойностна сметка – Приложение №2, неразделна част от настоящия Договор;

/2/. В случай на възникнала необходимост от допълнителни проектни работи, извън изискванията на Техническо задание № 93-00-6833/24.06.2026 г. - Приложение №1 и предвиденото в Работна програма-Стойностна сметка – Приложение №2, свързани с обекта по Чл.1./1/, страните ще договорят условията за тяхното изпълнение, като предмет, цена и срокове чрез подписването на Допълнителни споразумения. В случай, че допълнителните проектни работи надвишават сумарно 10% от общата стойност по Чл.5 на Договора,  Възложителят има право да извърши офертно проучване за проверка на актуалните пазарни стойности.

Чл.3. Цялата разработена проектна документация по настоящия Договор е собственост на Възложителя.

ІI. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4./1/. Общият срок за изготвяне и приемане на възложената по Чл.1 проектна документация се определя на ......................... (………….) календарни дни. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на двустранното подписване на договора. Сроковете за проектиране са разпределени по етапи, както следва:

/2/. Срокът за изготвяне и предаване на Работния проект по Чл.1./1/ б) се определя на ......................... (…………….) календарни дни. Срокът започва да тече от деня на утвърждаване на Протокола за приетия от ЕТИС на Възложителя вариант от идейния проект без забележки. Датата на изпълнение е датата на предаване на Работния проект по Чл.1./1/ б)  от Изпълнителя на Възложителя с предавателно-приемателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора;

/3/ Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на подписване на договора за извършване на СМР и е до завършване на строителството с издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, Разрешение за ползване или утвърждаване на Окончателен Приемо-предавателен протокол за обекта.

/4/. Екзекутивната документация по време на строителството ще се изработва и предава от Изпълнителя поетапно на електронен носител, следвайки непосредствено завършените и приети СМР в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от приемането на дадения вид СМР;

/5/. Срокът за изготвяне на Екзекутивната документация на всички Подобекти по Чл.1./1/ г) се предава в цялост и окончателно на хартиен и електронен носител от Изпълнителя на Възложителя в срок до .................................. (…………….) календарни дни след завършени СМР и успешно проведени единични изпитания и/или 72 часови проби. Срокът започва да тече от получаването на писмено уведомление за стартиране на дейността. Датата на изпълнение е датата на предаване на Екзекутивната документация  от Изпълнителя на Възложителя с предавателно-приемателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора;

/6/. При получаване на непълна по обем и съдържание разработка, Възложителят писмено уведомява Изпълнителя, като определя подходящ срок за предоставянето на проектната разработка корегирана. За неспазване на този срок Изпълнителят носи отговорност по реда и условията на Чл.31./1/ по-долу;

/7/. В случай, че ЕТИС на Възложителя приеме представената проектна разработка със забележки или не я приеме, Изпълнителя се задължава да я коригира в съответствие с указанията и срока определен от ЕТИС. За неспазване на този срок Изпълнителят носи отговорност по реда и условията на Чл.31./1/ по-долу;

/8/. Изпълнителят се задължава да изготви и представи в срок до 5 (пет) календарни дни след подписването на Договора, които са в рамките на общия срок по Чл.4./1/, „Титулен списък с времеви график за изпълнение“ с включени всички части, съгласно Приложение №2, като същия става неразделна част от настоящия договор – Приложение №3;

/9/. При спиране на проектирането поради непреодолима сила, предвидена в Раздел VІІІ, сроковете се увеличават със срока на спирането и взаимоотношенията между Страните се уреждат съгласно посочените условия в Раздел VІІІ.

III. ЦЕНИ, ОТЧИТАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5./1/. Общата цена на възложените за изпълнение видове работи по Чл.1./1/ е с пределна стойност до ......................... (…..…..) евро без ДДС, които се разпределят, както следва:

а). Цена за работно проектиране – .............................. (……..) евро без ДДС.

б). Авторски надзор и техническа помощ – ........................ (……..) евро без ДДС.

в). Изработка на екзекутивна документация - ........................ (……..) евро без ДДС.

г). Програма за провеждане на единични изпитания - интегрирано като цена в цената на проектирането;

д). Подробни количествени ведомости, подробни количествени сметки и спецификации - интегрирано като цена в цената на проектирането;

/2/. Цената за упражняване на авторски надзор и техническа помощ се определя на база часова ставка .............(…….) евро/час, като времетраенето на авторския надзор и техническа помощ се определя до ..........(…….…) часа на обща стойност до ...................... (…….…) евро, без ДДС които се заплащат, съгласно „Методика за извършване на авторски надзор и техническа помощ“ – Приложение №4 към Договора;

/3/ Изпълнителят потвърждава, че договорираните цени по Чл.5 /1/ и /2/ покриват изцяло разходите за изпълнението на всичките негови задължения по този Договор без ограничения, съгласно изискванията на Техническо задание № 93-00-6833/24.06.2026 г. - Приложение №1 и предвиденото в Работна програма-Стойностна сметка – Приложение №2, към настоящия договор.

Чл.6. Отчитането на изпълнените дейности по Договора ще стане по следния начин:

/1/. Предаването на проектните разработки от Изпълнителя на Възложителя става в 5 (пет) оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 (един) екземпляр на магнитен носител (CD на PDF формат и DWG AutoCAD формат) на ръка, удостоверено  с подписване на Предавателно–приемателен протокол с опис на проектните части и тяхното съдържание, подписан от упълномощени представители на двете страни;

/2/. Проектните разработки се разглеждат и приемат от ЕТИС (Експертен технико-икономически съвет) на Възложителя;

/3/. В случай че Възложителят и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна” констатират пропуски или забележки, вкл. и по време на извършване на строителството, те се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок указан в Констативен протокол;

Чл.7./1/. Заплащането на договорените проектни работи ще стане по следната схема:

а).  Аванс - .............(………….) % от общата цена по Чл.5./1/.а) и б) – в срок до 10 /десет/ дни от подписване на Договора при издадена данъчна фактура и представена от Изпълнителя Банкова гаранция за авансово плащане, съгласно Чл.46 за сумата на аванса, който ще бъде пропорционално приспаднат от етапните плащания по Чл.7./1/ т.б и т.в.

б). ............... (………) % от цената по Чл.5./1/.a), за работно проектиране – в срок до 10 (десет) дни, след утвърждаване от Изпълнителния Директор на Възложителя Протокол от ЕТИС (Експертен технико-икономически съвет) за приемане на Работния проект без забележки или след отстраняване на забележките, ако има такива.

в). 10 (десет) % от цената по Чл.5/1/, буква „а“, „гаранция за добро изпълнение” по отношение на качествената изработка на проектните разработки, включително и на подробните количествени ведомости, подробните количествени сметки и технически спецификации на материалите към проекта - в срок до 10 (десет) дни след утвърждаване от Изпълнителния Директор на Възложителя на Окончателния приемо-предавателен протокол за изпълнените СМР на обекта, но не по-късно от 12 (дванадесет) месеца от утвърждаването на протокол за приемане на Работния проект от ЕТИС на Възложителя, ако строителството на обекта не стартира в този период. Гаранционната сума не се дължи и не се изплаща, ако пропуските в подробните количествени ведомости, подробните количествени сметки и технически спецификации на материалите към проекта надвишат стойностно обема СМР с повече от 5 (пет) % общата цена по договора за строителство.

г). 100 (сто) % от цената по Чл.5./1/.в), за екзекутивна документация – в срок до 10 (десет) дни, след заверка на екзекутивната документацията от Проектант, Строител и Възложител.

/2/. Изпълнителят не може да изисква увеличение на цената съгласно Чл.5./1/, при отсъствие на отклонение от Техническото задание;

/3/. Редът на отчитане и заплащане на авторския надзор е описан в Методиката за извършване на авторския надзор и техническа помощ – Приложение №4;

/4/.  Възложителят ще заплаща на Изпълнителя сумите за авторски надзор по оформени констативни протоколи, след получаване на „Акт за разплащане“, изготвен от страна на Изпълнителя, придружено с данъчна фактура за исканата сума, в срок до 10 (десет) дни от получаване на фактурата. Във фактурата ще се начислява ДДС;

/5/. В случай на усвояване на предвидените средства за авторски надзор по Чл.5./1/ точка б). и възникване на необходимост от допълнителни часове за авторски надзор ще бъде сключено Допълнително споразумение към настоящия договор.

Чл.8. Разплащанията ще се извършват в евро, с платежно нареждане срещу издадена данъчна фактура от Изпълнителя, съгласно сроковете и условията на плащане описани в Чл.7 и по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в Чл.58 по-долу.

ІV. ІІРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9./1/. Изпълнителят е длъжен да изпълнява качествено и в срок задълженията си по договорирания обем проектни работи в съответствие с Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по ЗУТ, нормативи, стандарти, технически изисквания и правила, действащи в Република България.

Чл.10./1/. Изпълнителят носи отговорност за всичко свързано с пълнотата и правилното проектиране на цитирания по-горе обект;

/2/. Изпълнителят ще осигури необходимия кадрови, програмен и материален ресурс за изпълнение предмета на Договора. Изпълнителят представя списък на проектантите по отделните проектни специалности с необходимата проектантска правоспособност, съобразно изискванията на ЗКАИИП – Приложение №5;

/3/. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на проекта с екологичните, хигиенните, противопожарните и специфичните изисквания към проекта (носимоспособност, устойчивост и др.), предвиденото в чл.142, ал.5, т.1 до т.7 от ЗУТ;

/4/. Изпълнителят не носи отговорност при промяна в изпълнението на проектните разработки без негово знание и съгласие;

/5/. Изпълнителят определя измежду своите специалисти координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране, съгласно чл. 7 от Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания на ЗБУТ при извършване на СМР,  както и координатор по управление на строителните отпадъци;

/6/. Изпълнителят подписва Декларация за спазване условията за Управление на строителни отпадъци – Приложение №7.

Чл.11. Изпълнителят е титуляр на авторското право върху проектната разработка, съгласно ЗАПСП.

Чл.12./1/. Изпълнителят ще упражнява авторски надзор от момента на започване на изграждането на обекта до въвеждането му в редовна експлоатация. Реда за упражняване на авторския надзор ще се осъществява съгласно Методиката за извършване на авторския надзор и техническа помощ – Приложение №4 от настоящия Договор;

/2/. Изпълнителят е длъжен да осигури за обекта предмет на работния проект следното:

- Присъствие на необходимите специалисти по отделните части при нужда за осъществяване авторски надзор при реализацията на проекта;

- Преглед и валидизиране с подпис и печат на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба №3 за съставянето на актовете и протоколите по време на строителството на самите обекти;

- Съвместно с Инвеститорския контрол на Възложителя, представителите на Изпълнителя се задължават да измерват и подписват актовете, с които се документира обема на извършените СМР на обекта (Подробни Количествени сметки);

- Присъствието на специалисти на Изпълнителя на обекта по отделните части се заявява от Възложителя 24 часа предварително;

- Изпълнителят дава своевременно всички необходими предписания и решения за възникнали по време на строителството проблеми от компетенцията на проектанта;

- Изпълнителят участва в процедурите по въвеждане на обекта в редовна експлоатация в качеството му на проектант;

- Изпълнителят има право да нарежда със запис в Заповедната книга на обекта отстраняването в определени срокове на лошокачествено извършени работи, вложени в обекта или доставени нестандартни и недоброкачествени строителни материали, конструкции, строителни елементи или несъгласувани допуснати отклонения от утвърдените проектни материали.

- При издаване на Заповед за извършване на допълнителни СМР извън предвидените в проекта, Проектанта изготвя количествена сметка за тях.

/3/. В случай, че Изпълнителят е възпрепятстван да изпълнява авторски надзор, или доказано, системно не го изпълнява своевременно и ефективно, Възложителят се счита за оправомощен да възложи авторския надзор на трети лица, притежаващи съответната правоспособност, по своя преценка. За системно неизпълнение задълженията по авторския надзор се счита максимален период от две последователни седмици без  присъствие на Изпълнителя на строителната площадка, участие в оперативки, подписване на протоколи по време на строителството и заверка на подробните количествени сметки.

/4/. В случаите на ал.3 Възложителят има правото да използва изготвения от Изпълнителя проект по силата на този договор за реализацията на обекта, посочен в Чл.1./1/ без да е необходимо писмено съгласие за това от Изпълнителя.

Чл.13. /1/ Изпълнителят поема отговорност за качеството на проекта по време на извършване на строителството, която Изпълнителят обезпечава с „Гаранция за добро изпълнение“, съгласно Чл.7./1./, точка в/.

/2/ При допуснати пропуски и грешки в проекта констатирани от страна на Възложителя по всяко време, включително и по време изпълнението на строителството или несъобразяване с Техническото задание, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка, независимо от приемането на проекта, в срок указан в Констативен протокол.

/3/ При неотстраняване на недостатъка в срока по Констативния протокол, Възложителят има право да упражни правата си по предоставената от Изпълнителя банкова Гаранция за изпълнение на Договора и/или „гаранцията за добро изпълнение“ по Чл.7./1./, точка в/.

Чл.14. Изпълнителят осигурява възможност на Възложителя лично и/или чрез нает от него консултант да упражнява надзор върху възложеното проектиране, да следи процеса на работното проектиране без това да затруднява дейността му и съгласува с него предварително всички решения. Консултантът има право:

- да изисква и да получава разяснения от изпълнителите на проектните работи;

- да изисква и да ползва всички необходими материални за проверка на обосноваността на проектното решение, за правилността и пълнотата на изчисленията;

- да връща за отстраняване на допуснати грешки от изпълнителите на проектните работи, и да изисква в случай на необходимост, привеждане на обекта в съответствие с действащите нормативни актове;

- при установяване на нарушения на строителните правила и норми да уведоми за това Възложителя.

Чл.15. Изпълнителят организира и съгласува работата на всички участници в проектантския колектив. Съдейства за осигуряване условия за качествената им работа, осигурява спазването от тях на сроковете, поети с този договор и участието им при даването на експертиза, докладването и разглеждането на разработките пред ЕТИС.

Чл.16. За привличането на подизпълнители за извършването на отделни проектни части, Изпълнителят предварително информира и съгласува с Възложителя. За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря изцяло като за негова.

Чл.17./1/. Изпълнителят съдейства за одобряването на проектната разработка, като извършва всички необходими действия пред компетентните органи, с оглед защита на проектните решения. В случай, че възникне необходимост от допълнителна информация пред Държавните и Общински органи относно проектната разработка, Изпълнителя се задължава да предостави същата в рамките на своите компетенции без Допълнително заплащане. Изпълнителят оказва на Възложителя административно съдействие, в т.ч. и при осъществяването на кореспонденция с компетентните държавни и общински органи, служби и експлоатационни предприятия.

/2/. Изпълнителят участва в работни срещи и консултации при защита интересите на Възложителя и при реализация на проекта.

/3/. Изпълнителят предоставя при поискване информация на Възложителя по изпълнението на настоящия Договор във всеки момент до неговото завършване.

/4/. Изпълнителят е длъжен да върне на Възложителя оригиналите на предадените му във връзка с проектирането технически и други документации в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след провеждане на успешни единични изпитания.

/5/. Компановъчните чертежи на отделните Подобекти ведно с технологичното оборудване по всички проектни части задължително се съгласуват с Възложителя, преди да се разработят в детайли и оформят в Работен проект, за което се подписва протокол.

Чл.18./1/ Изпълнителят носи отговорност и се задължава да обезщети Възложителя за всички претенции или разноски, възникнали във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреда или смърт, при или по повод изпълнението на дейностите по този Договор.

/2/ Изпълнителят застрахова работата си, като представя застрахователна полица за професионална отговорност в проектирането и строителството, като проектант за съответната категория строежи пред Възложителя съгласно ЗУТ плюс застрахователна полица за професионална отговорност за конкретния обект в 5 (пет) дневен срок от подписване на договора.

/3/ Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на застрахователните полици по ал./2/ за целия срок на Договора, както и да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

/4/ Ако Възложителят констатира неизпълнение на задължението на Изпълнителя за поддържане застраховките по ал./2/, той има право да спре без санкция за него плащанията по договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

Чл.19 /1/. Изпълнителят контактува директно с Доставчика на оборудването, като информира винаги Възложителя за получената информация на принципа „с копие до Възложителя“. Бизнес-кореспонденцията с Доставчика на оборудването и превода от/на български език са за сметка на Изпълнителя.

/2/. Изпълнителят предоставя на Възложителя в срок до 24 (двадесет и четири) часа копие от директните преписки и Бизнес-кореспонденцията с Доставчика на оборудването на български език.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.20. Възложителят има право да получава информация по изпълнението на настоящия Договор, във всеки момент до неговото завършване и осъществява контрол по качество, количество, етапа на изпълнение, технически параметри, допълнителни изисквания на Възложителя и др., без да се пречи на самостоятелността и оперативната работа на Изпълнителя.

Чл.21. Възложителят организира ЕТИС за приемане на проектните разработки не по-късно от 10 (десет) дни след представянето им. Възложителят изпраща на Изпълнителя утвърдения протокол на ЕТИС съдържащ възражения за допълването и/или коригирането на проекта.

Чл.22. Възложителят съхранява проектните разработки и няма право без знанието на Изпълнителя да извършва каквито и да било промени в тях.

Чл.23. Възложителят изпълнява проектните разработки във вида, в който са изработени и предадени от Изпълнителя, а при необходимост от промени изисква писмено предписание от негова страна.

Чл.24. Възложителят няма право да извършва никакви промени на проектната разработка по смисъла на ЗУТ по време на изпълнение на строителството, нито сам, нито посредством трето лице, без за такивa промени да е известен писмено Изпълнителя и той да се е съгласил с тях. В противен случай, Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този Договор, нито каквато и да била друга отговорност от настъпването на неблагоприятни правни последици за него.

Чл.25. Възложителят няма право, освен в случаите на Чл.12, ал./3/ и /4/, да възлага авторския надзор на други проектанти, както и да преотстъпва, публикува, тиражира и прехвърля правата върху проектните материали и документация по различните фази, етапи или части от проекта на трето лице, както и да ги използва по начин, различен от предвиденото в този договор без изрично писмено съгласие на Изпълнителя.

Чл.26. Възложителят чрез свои упълномощени представители подписва приемо–предавателен протокол за обема на предадените проектни материали в момента на получаването им.

Чл.27. Възложителят заплаща възнаграждението на Изпълнителя, съобразно клаузите на този Договор.

Чл.28. Възложителят изисква писмено от Изпълнителя допълването и/или коригирането на проекта (проектните разработки), в случай че бъдат върнати от одобряващите или съгласуващите органи – в съответствие с техните протоколи. Сроковете за изпълнение се уточняват от страните съобразно обема на работата и разходите остават за сметка на Изпълнителя.

Чл.29. Възложителят изготвя Методика за извършване на авторски надзор и Техническа помощ – Приложение №4.

VI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички материали изготвени от Изпълнителя се подчиняват на следните клаузи:

1. От момента на предаване на готовия продукт и документацията към него по всеки от етапите на договора, всички права на интелектуална собственост върху продукта в неговата цялост се считат притежание на Възложителя (с изключение на неотчуждимите неимуществени такива по смисъла на Чл.16 от ЗАПСП), като Изпълнителят не може да предоставя на трети лица продукта и документацията (или части от същите), изготвени в резултат на изпълнението на предмета на настоящия Договор.

2. Изпълнителят декларира, че притежава всички права на интелектуална собственост върху използваните при изготвяне на продукта обекти (в това число материали, програми, схеми, графики, форми, изображения и други обекти на интелектуалната собственост) съгласно изискванията на действащото законодателство, както и че трети лица не притежават каквито и да е имуществени и неимуществени права върху тях, а в случай, че са налице права на трети лица – че съответните обекти са използвани при спазване изискванията на действащото законодателство.

3. Всички предявени от трети лица/страни претенции към Възложителя в качеството си на собственик и ползвател на изготвения от Изпълнителя продукт, ще бъдат отправяни към Изпълнителя.

4. Изпълнителят се задължава без изричното писмено съгласие на Възложителя да не предоставя на трети лица продукта и документацията (или части от същите), изготвени в резултат на изпълнението на предмета на настоящия Договор.

VIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.30. При неизпълнение на този Договор, всяка от Страните, дължи обезщетение за причинени вреди по условията на Гражданското и Търговското законодателство.

Чл.31./1/. При забавяне по вина на Изпълнителя на завършването и предаването на възложените дейности по този Договор в крайните срокове по Чл.4., Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,8 % от общата стойност на Договора по Чл.5./1/ за всеки просрочен ден от договорирания срок, но не повече от 20 % от общата цена на Договора по Чл.5./1/.

/2/. При допуснати пропуски и грешки в проекта регистрирани по време на строителството, констатирани от страна на Доставчика на оборудването, Възложителя и/или Строителя, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани в срок, указан в Констативните протоколи за своя сметка чрез отстраняване в проекта и при посещение на място, като дължи и неустойка в размер на 10 % от общата цена на Договора по Чл.5./1/.

/3/ Ако допълнителните разработки в резултат на допуснати пропуски и грешки доведат до удължение общия срок на строителството, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,8 % от общата стойност на Договора по Чл.5./1/ за всеки ден от предизвиканата забава, но не повече от 10 % от общата цена на Договора по Чл.5./1/. Периодът на забавата ще се изчислява в отделен Констативен протокол, като сума от необходимото време за отстраняване на пропуска или грешката в проекта от Изпълнителя и Строителя.

/4/ Възложителят има право: Да удържа начислените по Чл. 31 неустойки от текущите плащания по Договора по Чл.5./1/, както и да се удовлетвори от Гаранцията за добро изпълнение на Договора или от която и да е друга сума, дължима на Изпълнителя по този Договор.

Чл.32. Възложителят дължи обезщетение за забавено плащане в размер на 0,8 % за всеки просрочен ден от стойността на забавеното плащане, но не повече от 20 % от общата цена по Чл.5./1/.

Чл.33. Когато Договорът се прекрати от Изпълнителя и това не е свързано с  неизпълнение на задълженията на Възложителя, Изпълнителят връща получените до момента на прекратяване по този Договор суми, както и заплаща неустойка в размер на 15% от общата договорена стойност.

Чл.34. Когато работата по този Договор се прекрати по искане на Възложителя с едномесечно предизвестие и това не произтича от неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, то Възложителят заплаща проектантски хонорар за фактически извършените до момента на прекратяването видове работи, установено с двустранен протокол, както и заплаща неустойка в размер на 15 % от общата договорена стойност.

Чл.35. Изплащането на неустойките не освобождава съответната Страна от задълженията й по Договора.

Чл.36. Ако в процеса на работа се изменят обема и обхвата на договорните условия по искане на Възложителя, Изпълнителят се задължава да продължи изпълнението съобразно новите условия, като между договарящите се Страни се сключи Допълнително споразумение.

Чл.37. Изпълнителят носи отговорност за некачествено изпълнени проектни разработки, ако са в разрез с актуалните нормативни документи в Република България за периода на проектиране, довели до лошокачествено строително изпълнение.

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)

Чл.38. Страните се освобождават от отговорност и не дължат неустойки в случаите, когато забавата или неизпълнението на задължение по Договора е в резултат на непреодолима сила.

Чл.39. Непреодолима сила (форсмажор) е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи.

Чл.40. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 3 (три) календарни дни след възникване на събитието уведомява с писмо другата за това обстоятелство.

Страната, която се позовава на форсмажор следва да докаже настъпването на това обстоятелство чрез удостоверение от БТПП, в случаите когато няма съгласие от ответната страна.

Чл.41. Докато траят форсмажорните обстоятелства и отрицателното въздействие от тях, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни действия спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето на престоя, през което са били налице форсмажорните обстоятелства.

Чл.42. Ако непреодолимата сила и ликвидиране на последствията от нея трае толкова дълго, че някоя от Страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено едномесечно уведомление до другата страна.

Чл.43. Липсата на писмено съобщение не дава право за предявяване на иск за загуби срещу Страната, която не е изпълнила своето задължение.

Чл.44. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение, на които форсмажорните обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от Възложителя в писмен вид.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.45./1/. Действието на този Договор се прекратява:

1.1. След извършване и приемане на договорените дейности по Чл.1 с утвърждаване на Окончателния приемо-предавателен протокол за изградения обект по образец на Възложителя.

1.2. По взаимно съгласие между Страните.

1.3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

1.4. С развалянето му при условията на Раздел VІІІ от Договора.

1.5. С едномесечно писмено предизвестие на една от страните.

1.6. По реда на Чл.33 и Чл.34 от настоящия Договор.

Х. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 46. В 5 (пет) дневен срок след подписване на Договора Изпълнителят издава в полза на Възложителя безусловна и неотменяема Банкова гаранция за „Авансово плащане“ в размер на ......... (………) % от стойността за проектиране, или ...........................(................) евро без ДДС. Текстът, условията и банката, която ще издаде банковата гаранция, се одобряват предварително от Възложителя „Асарел-Медет“ АД.

Чл. 47. Авансът следва да бъде погасен преди изтичане валидността на банковата гаранция. Срокът на валидност на Банковата гаранция за „Авансово плащане”  е до ……… (точна дата, но не по-малко от 30 (тридесет) дни след датата на утвърждаване на протокол от ЕТИС (Експертен технико-икономически съвет) на Възложителя за приемане на Работния проект без забележки или след отстраняване на забележките, ако има такива).

Чл. 48./1/ Освобождаването на Гаранцията за „Авансово плащане“  настъпва автоматично след пълното възстановяване на преведения аванс.  Текста, условията  и банката, която ще издаде банковата гаранция се одобряват предварително от Възложителят „Асарел- Медет“ АД.

/2/ Ако този договор бъде прекратен преди окончателното предаване на проектните работи, неприспаднатия аванс по Чл.7./1/, т. а се връща на Възложителя или се компенсира от банковата Гаранция за „Авансово плащане“.

Чл. 49. В случай, че Банката, издала Гаранцията за „Авансово плащане”  се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3 (три) дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

Чл.50. Разходите по обслужването на банковата гаранция се поемат от Изпълнителя.

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.51. Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която е получила ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на проекта.

Чл.52./1/. Изпълнителят и Възложителят се задължават да не разпространяват информация и да пазят търговските тайни на другата страна, станали известни по повод изпълнението на настоящия Договор. За тази цел Изпълнителят подписва Декларация за конфиденциалност – Приложение № 8.

/2/. В случай на неизпълнение взаимни задължения по сключения Договор или забелязване потенциална опасност от загуби и щети за партньорите по Договора, то съответните отговорници за договорите и техните висшестоящи ръководители информират директно устно или писмено съответните ръководители на страните подписали Договора.

Чл.53. Изпълнителят декларира, че е запознат и признава „Общи условия към Договори, сключвани от „Асарел-Медет“ АД с външни партньори“ – Приложение №6, явяващи се неразделна част от сертифицираната интегрирана система за управление на Възложителя – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018  и от настоящия Договор.

Чл.54. Неизпълнението от страна на Изпълнителя на клаузите на „Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет“ АД с външни партньори“,  упоменати като   Приложение №6 към Договора може да бъде основание за прекратяване на Договора от страна на Възложителя.

Чл.55./1/. Всички възникнали през времетраенето на този Договор спорове и разногласия между Страните се решават чрез преговори в добронамерен тон, до постигане на взаимно съгласие. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от Договора.

/2/. За всички неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат нормите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

Чл.56. Всяко изменение по предмета, цената и сроковете, може да става само чрез допълнително писмено споразумение между страните по този Договор.

Чл.57. Всички съобщения и обвързващи волеизявления, във връзка с Договора, както и всички изменения и допълнения към Договора са действителни, само ако са направени в писмена форма, което включва – писмен документ, отговарящ на изискванията на Търговския закон.

Чл.58./1/. Кореспонденцията между страните ще бъде на следните адреси:

За Възложителя:

гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“ АД – за Изп. Директор.

тел. 0357/60 210, факс 0357 /60 250

За Изпълнителя:

гр. .........., ПК ..............., бул./ул.  „.......................“ №............, „..........................“ .........

- за Изп. Директор/Управител; тел.................., факс: ....................

Разплащателна банкова сметка

IBAN: BG................................

BIC: .................................

Обслужваща банка: .................... гр................ ПК..........., бул. „............................“ №...

/2/. Подписването на констативните протоколи, съгласно Чл.7./3/, ще се извършва от следните упълномощени лица явяващи се и координатори по договора и лица за директни контакти:

За Възложителя:

1. инж. ......................................., тел. ................................

2. инж. ........................................, тел. .................................

За Изпълнителя:

- инж..........................................., тел............................. или GSM............................

/3/. В случай на смяна на координатора си, съответната страна дължи своевременно уведомление.

/4/. При констатиране на нарушение на договорените задължения от страна на персонала на която и да е  от двете страни в следствие на небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на вменени отговорности, изправната страна незабавно да уведоми писмено лицето подписало договора от другата страна, с цел срочното отстраняване на проблема. При умишленото неизпращане на сигнал по смисъла на горния текст, страната неподала информацията  носи отговорност за евентуалните вредни последици.

Настоящият Договор се състави в ……. (……………) страници и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 - Техническо задание 93-00-6833/24.06.2026 г.

2. Приложение №2 - Работна програма - Стойностна сметка

3. Приложение №3 - Титулен списък с времеви /линеен/ график за изпълнение

4. Приложение №4 - Методика (ред) за извършване на авторския надзор и техническа помощ

5. Приложение №5 - Списък на проектантите по отделните проектни специалности с необходимата проектантска правоспособност

6. Приложение №6 - Общи условия към договори, сключвани от „Асарел-Медет”АД с външни партньори.

7. Приложение №7 - Декларация за спазване на условията за Управление на строителните отпадъци.

8. Приложение №8 - Декларация за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Асарел – Медет“ АД,	..................................

Изп. Директор:	.................................:

/инж. Н. Пелтеков/	/................................

# Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ 07.01.08.00.00/1-2	Приложение №2
	към Проекто-договор за АН и ТП

Методика

за извършване на авторския надзор и техническа помощ

при изпълнение на СМР за Обект: „Изграждане на резервна кабелна линия СрН – 6 kV и оптично трасе за Помпена станция "I подем"“.

I. Осъществяване на контакти между Възложителя и Изпълнителя.

1. При възникване на текуща необходимост от упражняване на авторски надзор и  техническа помощ Възложителят изпраща уведомление чрез факс или е-mаil с дата, час, място и упоменати специалисти по отделните части (конструктивна част, ел. част и т.н.). За целта  Изпълнителят предоставя на Възложителя утвърден списък на специалистите по отделните части и отговорник за цялостното проектиране на обекта.

2. При възникване на неотложна (спешна) нужда от упражняване на авторски надзор и  техническа помощ чрез телефонен разговор между:

- от страна на Възложителя  - инж. .................................................

- инж. .................................................

- от страна на Изпълнителя  - инж. ................................................

- инж. ................................................

3.  Не се допуска упражняване на авторски надзор по други начини / Проектант – Изпълнител на строителството, Проектант – Независим стр. надзор/, освен по цитираните в т.1 и т.2 начини.

II. Времетраене и отчитане  на авторския надзор.

4. Времетраенето на авторския надзор се определя до ..................(.........................) часа, при не повече от 8 (осем) часа работна заетост на ден за всеки командирован специалист, като са включени всички разходи на Изпълнителя в т.ч. отработените часове на обекта и времето за пътуване от местонахождението на Изпълнителя до обекта и обратно.

5. Пропътуваното време се определя на .........(..............) часа в двете посоки .

6. Времетраенето на допълнителния авторски надзор (над договорираните …….. (…..) часа) ще се определя с Допълнително споразумение между Възложител и Изпълнител.

7. Отчитането на времето и броя на специалистите осъществили авторски надзор ще става с констативен двустранен протокол – сметка в два екземпляра, който  се съставя и подписва в деня, в който е извършен надзора. Протоколът съдържа данни за  общия брой часове, часовата ставка и № на командировъчната заповед.

8. Резултатите от извършения авторски надзор се отразяват в Заповедна книга, в протокол, работен чертеж или детайл.

ІІІ. Стойност и заплащане на авторския надзор и техническа помощ

9. Договорната стойност на авторския надзор и техническа помощ се определя на база часова ставка ..... (……) евро/час. В часовата ставка са включени всички разходи на Изпълнителя. С нея ще се заплащат отработените часове на обекта и времето за пътуване от местонахождението на Изпълнителя до обекта и обратно, дневни, пътни, квартирни и нощувки.

Общата пределна цена за авторски надзор и техническа помощ по предмета на договора се определя по следния начин:

………………......ч.ч. х ……......... евро =……........... евро без ДДС.

10. Отстраняването на проектантски грешки, се отразяват в подписани констативни протоколи между Изпълнител и Възложител, Строителен надзор или Доставчика на оборудване. Разходите по отстраняването са за сметка на Изпълнителя и не се заплащат от Възложителя при посещение на място и при отразяването им в проекта .

11.  Заплащането на авторския надзор ще се извършва периодично на база констативни протоколи  - сметки (Приложение №1 към методиката) за всяко посещение, подписани от Изпълнител и Възложител и актове за заплащане (Приложение №2 към методиката).

12.  Възложителят ще заплаща на Изпълнителя сумите по оформени констативни  протоколи по предната точка след получаване на акт за заплащане от страна на Изпълнителя придружено с данъчна фактура за исканата сума, в срок до 10 (десет) дни от получаване на фактурата.

13. Протоколи по Приложение №1 към методиката се подписват от представител на Инвеститорския контрол и представителя на Проектанта извършил авторски надзор.

14. Актовете за заплащане по Приложение №2 към методиката се подписват и подпечатват от Възложителя и Изпълнителя след парафиране от представители на Страните както следва:

За Възложителя: от Проект-мениджъра или Р-л отдел „Строителство“;

За Изпълнителя: от Р-ля на Проекта или упълномощено от него лице.

ПРИЛОЖЕНИЯ  към Методиката:

1. Констативен протокол-сметка по образец -  Приложение №1.

2. АКТ за заплащане по образец                      - Приложение №2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Асарел – Медет“ АД, 	....................................,

Изп. Директор:	..................................:

/ инж. Н. Пелтеков/	/..................................../

Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ 07.01.08.00.00/1-2					                 Приложение №1

към методиката

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД -  гр. ПАНАГЮРИЩЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:   ...........................................................................

ОБЕКТ: „Изграждане на резервна кабелна линия СрН – 6 kV и оптично трасе за Помпена станция "I подем"“.

ДОГОВОР:  ..........................................................................20....г.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ-СМЕТКА

№ ......................./ .................. 20....г.

за установяване разходите по  авторски надзор и

оказване на техническа помощ

І. Вложено  време

1. За път (отиване и връщане): .............. часа х ............. евро =  ....................евро

2. За обекта: ..................................................................... часа

2.1.     общо  часове: ................................

2.2.     часова  ставка: .............................

Обща цена ( т.2.1.  х  т.2.2. ) : 				 ....................... евро

ОБЩО т.1 и т.2:   ............................................................................................ евро

( При наличие на други параметри тази точка трябва да се преправи)

ІІ. Специалисти

1.Опис:

1.1......................................

(име, фамилия, специалност, командировъчна заповед No,дата)

1.2......................................

1.3......................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ .................................. /					/ ..................................  /

Индекс на документирана информация

РИ-ИСУ 07.01.08.00.00/1-2						        Приложение №2

към методиката

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „АСАРЕЛ МЕДЕТ“ АД - гр. ПАНАГЮРИЩЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  ............................................................................

ОБЕКТ: „Изграждане на резервна кабелна линия СрН – 6 kV и оптично трасе за Помпена станция "I подем"“.

ДОГОВОР:  ..........................................................................20....г.

А  К  Т  №..............

за заплащане  на

разходите по извършен  авторски надзор и/или техническа помощ

Днес  ................................. г. , в гр. Панагюрище, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -

........................................................................................... .............................................    и

....................................................................................   - представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

У С Т А Н О В И Х М Е :

Авторският надзор е изпълнен съгласно договорните условия, като ..............................................................................................................................................................

Съставени са констативни протокол- сметки от № ........... до №............ за периода от ........................................................г.  до ........................................................г.

| № | Констативен протокол-сметка | Дата | Проектантски хонорар | За изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | № ....................... | ............ 20......г. |  |  |
|  | ОБЩО: |  |  |  |
|  | ДДС |  |  |  |
|  | ВСИЧКО с ДДС: |  |  |  |

На Изпълнителя следва да се изплати посочената обща сума по протокол сметки в размер на ................... евро без ДДС,   словом : /...................................................................................../

или .......................евро с ДДС,  словом : /..................................................................................../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 					      ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/ .................................. /		                           / .................................  /

Индекс на документирана информация:							Приложение №3

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/22-3                                                                                                                                 към Проекто-договор за ППР

#### ОБЩИ УСЛОВИЯ

към договори, сключвани от „Асарел-Медет“ АД

с външни партньори

Настоящите Общи условия (ОУ) са разработени на база вътрешно-фирмените документи на „Асарел-Медет“ АД и в съответствие с Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и енергийна ефективност (ИСУ), покриваща изискванията на стандартите ISO 9001:2015 „Система за управление на качеството“, ISO 14001:2015  „Система за управление по отношение на околната среда“, ISO 45001:2018 „Система за управление на здравето и безопасността при работа“ и ISO 50001:2018 „Система за управление на енергията“.

І. Общи изисквания съобразно фирмената Работна инструкция за доставки на стоки/ услуги.

1. Настоящите Общи условия уреждат правилата за изпълнението на договори за доставка на стоки/услуги за „Асарел-Медет“ АД, на основата на принципите на прозрачен, обективен и добре организиран процес за избор на доставчик на стока/услуга.

2. На избраните ИЗПЪЛНИТЕЛИ на доставки на стоки/ услуги се изпращат проекто – договори, типизирани съобразно фирмените изисквания в „Асарел-Медет“ АД, неразделна част от които са тези Общи условия.

3. При необходимост от подписване на анекс към сключен договор, същият се подписва от длъжностните лица, подписали основния договор. Когато физическо лице, подписало основния договор, е изгубило представителната си власт, анексът се подписва от лице, заемащо съответната длъжност.

4. Неразделна част към договорите са описаните в тях приложения, които се подписват от представителите на страните, подписали договора.

5. Предаването и приемането на договорената стока по вид, качество и количество се извършва на кантар (на производствената площадка /склад) на КУПУВАЧА след подписването от упълномощени представители на двете страни на Протокол за приемане/предаване на СМЦ, който е неразделна част към действащия договор. В приложение към този договор двете страни определят лицата, които са упълномощени да получават и предават стоката или услугата.

5.1. Ако за доставена стока се установи, че има недостатъци (дефекти) или не съответства на договореното по вид, качество и/или количество в момента на приемането, КУПУВАЧЪТ може да откаже разтоварването на стоката, като уведоми незабавно ПРОДАВАЧА и я върне обратно.

5.2. Ако се допусне разтоварване от „Входящ контрол“ на КУПУВАЧА, то стоката се смята за одобрена и приета, ако в 3-дневен срок от подписването на Протокол за приемане/предаване на СМЦ, тя не се рекламира писмено чрез надлежно отправено уведомление до ПРОДАВАЧА. При липса на такова уведомяване, стоката се смята за одобрена, освен за скрити недостатъци.

5.3. Доставчиците/Изпълнителите по договори се задължават да спазват изискванията на НАРЕДБА №7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари.

6. Рекламации за дефекти на стоката (услугата) се правят в момента на приемането на доставката при спазване на следните общи изисквания на рекламационното производство:

- При констатиране на скрити недостатъци не по-късно от края на гаранционния срок, уговорен в договора, КУПУВАЧЪТ (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ) уведомява в срок до 48 часа ПРОДАВАЧА (ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) чрез писмо по е-mail или по факс. Писмото задължително съдържа данни за датата на доставка, наименование на стоката (вида на услугата), наименование и описание на дефекта, както и др. специфични за конкретния случай и договор данни.

- ПРОДАВАЧЪТ (ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ) се задължава в срок от 2 (два) работни дни, считано от датата на получаването на Рекламационното писмо, да осигури свой упълномощен представител за извършване на оглед на място за рекламационните недостатъци и съставяне на двустранно подписан рекламационен протокол.

- В случай, че при съставянето на констативния рекламационен протокол страните не се споразумеят по констатациите на вида, причината и/или стойността на рекламирания недостатък, същите се задължават да посочат в протокола задължение да сезират независимия орган по качеството „Булгарконтрола“. Актът на „Булгарконтрола“, съставен въз основа на рекламационния протокол и в присъствието на упълномощени представители на двете страни, е задължителен за последните.

- ПРОДАВАЧЪТ (ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ) е задължен в срок от 30 работни дни от датата на подписване на двустранния рекламационен протокол или от съставянето на акта на „Булгарконтрола“, да уреди признатата рекламация.

- Всички разходи по рекламационната процедура са за сметка на неизправната страна, чието поведение е причинило рекламационната преписка.

7. Осигуряване на техническа литература и съдействие:

- ПРОДАВАЧЪТ осигурява с доставката на оборудването необходимата техническа литература за неговия монтаж и правилна експлоатация – 2 екземпляра, на български език, а при доставка от чужбина – и два екземпляра на английски език;

- ПРОДАВАЧЪТ осигурява за своя сметка специалист супервайзър по време на монтажа и пуска в експлоатация на оборудването. КУПУВАЧЪТ е отговорен за качеството на монтажа на оборудването;

- ПРОДАВАЧЪТ осигурява за своя сметка специалист за периода след монтажа, който да извършва необходимата инспекционна дейност на оборудването през време на гаранционния период;

- Всички разходи, свързани с изпълнението на задълженията на ПРОДАВАЧА по настоящия член, са за негова сметка.

8. Форсмажорни обстоятелства: За форсмажорно обстоятелство се счита всяко такова, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, в т.ч. но не само: земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и др. Подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна по договора или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно. Форсмажорните обстоятелства отлагат договорения срок на доставката на стоката (услугата) в зависимост от тяхната продължителност. Страната, която се позовава на форсмажор, следва в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна и да докаже настъпването на това обстоятелство чрез удостоверение, издадено от съответната търговска палата. Липсата на писмено уведомление е основание да се търси отговорност за загуби от страната, неизпълнила задълженията си.

В случай, че изпълнението на договора бъде отложено с повече от 3 месеца и ако двете страни по договора не могат да се споразумеят за по-нататъшното му изпълнение, тогава КУПУВАЧЪТ (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ) има право да прекрати бъдещото изпълнение на договора, а ПРОДАВАЧЪТ (ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ) ще върне незабавно и без никакви правни формалности на КУПУВАЧА (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) получените плащания до момента.

9. Страните по договора следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по имейл или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. За настъпили промени в адресите за кореспонденция и лицата за контакти, съответната страна отправя  уведомление до другата в 3-дневен срок.

10. Сключеният между страните договор може да бъде изменен или допълнен от тях с отделно споразумение, облечено в писмена форма.

11. Договорът може да бъде прекратен на едно от следните основания:

- при изтичане на срока на договора;

- ако изпълнението на предмета на договора е станало невъзможно;

- по взаимно съгласие;

- в случай на съществено неизпълнение на договора (неизпълнение, водещо до невъзможност да се постигне договорения резултат), изправната страна трябва писмено да предупреди неизправната страна и да ѝ предложи преустановяване на нарушението и отстраняване на неговите последици в достатъчен за изпълнение срок, след което възниква правото на едностранно разваляне на договора от изправната страна;

- с 1-месечно предизвестие от страна на КУПУВАЧА (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);

- на друго основание, изрично посочено в договора.

12. Обменяната между страните кореспонденция, касаеща изпълнението на сключения между тях договор, ще бъде представяна преимуществено в електронен вид (напр. и-мейл, електронен носител), включително и когато информацията е представена на хартиен носител (напр. проекти, отчети за изпълнени дейности, становища, рекламационна преписка, информация по т.15 по-долу и др.).

13. Относно тълкуването и изпълнението на сключения между страните договор, както и по всички спорове, свързани с него, за договорите, сключени с български партньори се прилага действащото законодателство на Република България, а за договорите, сключени с чуждестранни физически или юридически лица, се уговаря приложението на неутрално за страните право.

14. Всички спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от договора. В случай на непостигане на договореност, спорът се отнася за решаване до Арбитражния съд на Българската стопанска камара в София или до Международната търговска камара в Париж, в зависимост от това български или чуждестранен е контрагентът.

15. „Асарел-Медет“ АД и Външните партньори, сключващи договори с него, поемат ангажимента да информират незабавно писмено, освен лицата за контакти по договора, и представителя на съответното дружество, подписал договора, при констатиране на неизпълнение на взаимни задължения или небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на договорните задължения, в това число изискванията  за здраве и безопасност при работа (ЗБР) от страна на служители на двете фирми, или проявили се тенденции за такова, с цел бързото отстраняване на допуснатите нарушения или пропуски, които в бъдеще могат да повлияят негативно върху общото изпълнение на договореностите помежду им или да нанесат щети и загуби на партньорите.

16. „Асарел-Медет“ АД и Външните партньори, сключващи договори с него, поемат ангажимент при възникнала необходимост за пребиваване на работници/служители  в „Асарел-Медет“ АД, те да ползват местата за настаняване, собственост на дружеството, на преференциалните цени, договорени за работници/ служители и официални гости на „Асарел-Медет“ АД, в случай че има такава възможност.

##### ІІ. Изисквания на внедрената Интегрираната система за управление в „Асарел-Медет“ АД на база ISO 9001:2015 – за управление на качеството, ISO 14001:2015 – за управление на околната среда, ISO 45001:2018 – за управление на здравето и безопасността при работа и ISO 50001:2018 - за управление на енергията

##### ІІ.1. Здраве и безопасност при работа

##### Настоящите изисквания са разработени в съответствие с вътрешнофирмените документи и по същността си представляват споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл. 18 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд.

- „Асарел-Медет“ АД запознава всички външни партньори - ИЗПЪЛНИТЕЛИ по сключени договори, работещи на територията на дружеството, с утвърдените в дружеството вътрешни правила за здраве и безопасност при работа. Всички външни ИЗПЪЛНИТЕЛИ се задължават да ги спазват и в качеството си на Работодатели да осигуряват здраве и безопасност при работа на своите работници. При наемане на подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора отговаря наетите от него подизпълнители да изпълняват изискванията на настоящите Общи условия и при констатирани отклонения от това носи отговорност за тях, в т.ч. и за наложени санкции.

- Работещите на територията на дружеството са длъжни да спазват установените в „Асарел-Медет“ АД правила за осигуряване на здраве и безопасност при работа, гарантирайки собствената си безопасност и безопасността на всички други лица, заети в съответната дейност.

- Работещите са длъжни да се явят на работа в състояние, позволяващо здравословно, безопасно и качествено изпълнение на съответните им задължения. С оглед рисковия характер и спецификата на използваното оборудване и производството, в „Асарел-Медет“ АД е въведена нулева толерантност (НТ) по отношение на всички лица, явили се на работа, желаещи да влязат или намиращи се на територията на предприятието след употреба на алкохол, наркотични или други упойващи вещества, както и към лица, употребили алкохол, наркотични или други упойващи вещества по време на работа.

- Работещите в контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии се допускат до работа само след проведен начален инструктаж от отдел „Безопасност и здраве при работа“ и инструктаж на работното място от оторизиран представител на съответния цех, отдел или звено, съгласно Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Отдел „БЗР“ издава служебна бележка на инструктираните работници по образец Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009 г. за обучението и инструктажа в 3 (три) екземпляра, единият от които е предназначен за картотеката на отдел „Фирмена сигурност“ за издаване на пропуск, вторият се съхранява за срока на договора от техническия ръководител (координатор за здраве и безопасност при работа) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и третия екземпляр е за водещия договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със съответната фирма.

- Лицата, координиращи дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа на работещите, са посочените в договора лица за контакти.

- Ръководителите на фирмите (ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), извършващи дейности в контролираните от дружеството територии, са отговорни за довеждането на техните служители за провеждане на начален инструктаж от отдел „БЗР“, както и за провеждането на периодичните и други видове инструктажи на своите служители. Ръководителите на външните фирми извършват оценка на риска преди започване на работа и до завършването ѝ.

С подписването на тези Общи условия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и носи отговорност пред държавните контролни органи за осигуряването на здраве и безопасност при работа и за:

- Оценката на риска за дейностите, които изпълнява (ще изпълнява) на площадката;

- Правоспособността и квалификацията на персонала;

- Притежаваните документи, когато се изисква лиценз или разрешително за дейността;

- Отсъствието на медицински противопоказания за персонала, който ще работи на обекта и за извършваните от него дейности и конкретните условия на труд;

- Реда и определените видовете инструктажи, обхватът и тематиката им, както и лицата, които ги провеждат;

- Притежаваните инструкции/правила за безопасна работа за дейността или работата, която ще извършва;

- Наличието и използването на необходимите ЛПС и работно облекло за съответните дейности;

- Изготвените и налични длъжностни характеристики за задълженията на отговорните лица и работещите по спазване на правилата за здраве и безопасност при работа.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително предоставя на персонала си подходящо работно облекло (с видимо и четливо означение на името на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ) и лични предпазни средства изискващи се съобразно спецификата на извършваните дейности и условията в които тя се извършва, като и изисква, и контролира използването им в процеса на дейностите/работа.

Необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло на работещите на територията на дружеството се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, съгласно предварителната оценка на риска. На територията на „Асарел-Медет“ АД в отделни, обозначени със съответните знаци, места е използването на лични предпазни средства - каски, ръкавици, предпазни очила, антифони, маски и защитни обувки е задължително.

- До работа на териториите, контролирани от „Асарел-Медет“ АД се допуска само инструктиран, обучен, правоспособен и квалифициран персонал в добро здраве, без медицински противопоказания. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да организират за своя сметка предварителни медицински прегледи, съобразени с характера на извършваната дейност и конкретните условия на труд. При извършване на дейности, изискващи текущ контрол върху здравословното състояние на персонала, ангажиран с осъществяването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да сключи договор с оторизиран медицински специалист. В случай на настъпване на тежки, животозастрашаващи травми на работното място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да потърси незабавно съдействието на медицинския екип, работещ на територията на „Асарел-Медет“ АД. Вътрешни телефонни номера за спешни повиквания са 246 и 150, а избирани от мобилен телефон - 0357/ 60 246, 0357/ 60 150 и GSM: 0877 27 99 06.

- За работещите на териториите, контролирани от „Асарел-Медет“ АД, по време на работа е задължително носенето на валидни документи за правоспособност и друга квалификация, изискваща се според нормативните документи за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

- Ръководителите на фирми, извършващи дейности в контролираните от дружеството територии, са отговорни за правоспособността и квалификацията на персонала.

- Ръководителите на фирми, извършващи дейности в контролираните от дружеството територии, са отговорни за спазването и прилагането на всички действащи нормативни изисквания на Република България за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да работи с друга външна фирма-ИЗПЪЛНИТЕЛ на едно и също работно място, по едно и също време, ангажимент на фирмите е предварителното съставяне и съвместно съгласуване на споразумение за безопасно съвместно извършване на работата между фирмите-ИЗПЪЛНИТЕЛИ, което да бъде съгласувано с „Асарел-Медет“ АД.

Когато на една и съща площадка работят двама или повече ИЗПЪЛНИТЕЛИ по едно и също време, ангажимент на фирмите-ИЗПЪЛНИТЕЛИ е подписването на предварително съгласие и съвместно съгласувано споразумение за безопасно съвместно извършване на работата между фирмите, което да бъде съгласувано с „Асарел-Медет“ АД. Отговорен за изготвяне и подписване на документа е ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чийто договор за възлагане на дейностите се подписва по късно във времето.

- Ръководителите на фирмите, извършващи строителна, ремонтна и др. дейности в контролираните от дружеството територии, определят с писмена заповед свой координатор по здраве и безопасност, като уведомяват за това водещия договора от страна на „Асарел-Медет“ АД, който от своя страна предоставя тази информация в отдел „БЗР“.

- Разрешителни за извършване на специфични видове дейности се издава от Инспектор „Пожарна безопасност“ в Аварийно-Спасителна Служба „Асарел“ при спазване на всички действащи нормативни изисквания за тяхното осъществяване. Разрешителни за извършване на специфични видове дейности, изброени примерно, но неизчерпателно като: за огневи работи; за изкопни работи; за упражняване на дейност по надзорните наредби; за работа в затворени съдове и ограничени пространства; за извършване на взривни работи; за механично обезопасяване; за прекъсване на захранване с ток, вода, пара, въздух, газ, масло и др., изисквани съгласно специални нормативни актове,  следва винаги да са на разположение на работната площадка на територията на „Асарел-Медет“ АД.

- Работно оборудване - собствено или наето от фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ, в т.ч. електроженови апарати; оборудване за газо-кислородно рязане и заваряване; безопасно осветление; временни ремонтни скелета и стълби; противопожарни уреди и средства за първоначално гасене; всички видове съоръжения с повишена опасност (СПО) по смисъла на чл. 32 от Закон за техническите изисквания към продуктите, които се използват за извършване на дейностите на територията на „Асарел-Медет“ АД, трябва да бъдат в изправност, проверени, използвани по предназначение и съгласно нормативните изисквания.

Съоръжения с повишена опасност, които не са регистрирани и нямат актуални ревизионни актове от извършени проверки от органите за технически надзор със заключение, че са годни за безопасна експлоатация, не се допускат до работа на територията на Дружеството. Ревизионните актове от проверките на СПО трябва винаги да бъдат на разположение на работната площадка. Съоръженията с повишена опасност трябва да са технически изправни, проверени, да се използват само по предназначение и да се управляват само от лица със съответната правоспособност.

От страна на отдел „БЗР“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежат на проверка по отношение спазване на изискванията за здраве и безопасност при работа всички стълби, проекти за скелета и инструкции за стандартни модулни скелета, собственост на външните ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

15. Организация на работната площадка:

15.1. Специфичните правила за здраве и безопасност при работа в „Асарел-Медет“ АД, представени по време на началния инструктаж по здраве и безопасност, нормативно изискваните, както и определените на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

15.2. За неспазване на въведените правила и ограничения при движение на МПС на територията на дружеството и на всички пътища в контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии, се налагат предвидените по настоящите ОУ санкции.

15.2.1. Моторните превозни средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, използвани при осъществяваните дейности на територията на дружеството и на всички контролирани от „Асарел-Медет“ АД територии, трябва да бъдат задължително технически изправни и да притежават документ за валиден контролен технически преглед (КТП).

15.2.2.  Всички водачи на моторни превозни средства, движещи се на териториите контролирани от „Асарел-Медет“ АД, са длъжни да спазват въведени ограничения и забрани посредством вертикална и хоризонтална пътна маркировка.

15.2.3.  Забранено е претоварването над пределно допустимата максимална маса на съответното МПС.

15.3. Всички моторни превозни средства, използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при осъществяване на дейностите и движещи се на територията на рудник „Асарел“ и прилежащите му обекти, Западно насипище, Окисно насипище, Люляковица, задължително да бъдат оборудвани с необходимата сигнализация „сигнални лампи и сигнални флагчета“, както и комплект за безопасност (пожарогасител, аптечка, триъгълник, светлоотразителна жилетка и клин за застопоряване на гумите).

При необходимост от спиране на автомобила и излизане на водача извън МПС, последното се осигурява от водача чрез застопоряване на гумите на МПС с клинове, отговарящи на размера на гумите на МПС.

15.4. При констатиране неспазване на изискването, на нарушителите се налагат предвидените по настоящите ОУ санкции.

15.5. При работа на височина хората, оборудването и използваните материали трябва да бъдат защитени от падане /чрез мрежа, сбруи, колани и др./.

15.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да маркира ясно работната си площадка с подходящи ограждения (прегради, ленти, отцепления) и да я сигнализира със знаци и табели по безопасност. За превоз на материали и хора следва да се използват само предварително уточнени пътища.

15.7. При извършване на рискови дейности и използване на съоръжения, технологии и вещества, които могат да застрашат здравето и живота на работещите или да доведат до производствени аварии в контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разработва План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, който се съгласува от Изпълнителен директор, ресорен директор, ръководителя на цеха /отдела/, осъществяващ текущ контрол по изпълнението на договора, отдел „БЗР“ и РО „ПБЗН“.

15.8. Кислородните и газовите бутилки, използвани при извършване на дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се ползват само в изправено положение, обезопасени срещу падане, при изправни редуцир-вентили и капачки. Същите се поддържат чисти и обезмаслени. Ползват се на препоръчаните пожаробезопасни разстояния едни от други и от запалителни материали. Бутилките се съхраняват и транспортират съгласно нормативните изисквания. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимите подходящи пожарогасителни средства при извършване на огневи работи. При собствена доставка на бутилки и варели за транспортиране на сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да покаже организацията, която е създал за технически надзор от лицензирани лица.

15.9. ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ - собственици или ползватели на съоръжения с повишена опасност, са длъжни да осигуряват обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и правоспособност. Броят на персонала се определя в проекта на съоръжението или от органите за технически надзор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ - собственик или ползвател на съоръжения с повишена опасност и обслужващият ги персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения:

-  с устройство, което не съответства на нормативните изисквания;

-  които показват повреда или неизправност при работа;

- на които не е извършен технически надзор съгласно изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите и на наредбите по неговото прилагане.

16. При възникване на инцидент, трудова злополука, пожар, замърсяване на околната среда, авария или ситуация, застрашаваща живота, здравето и безопасността на работници в контролираните територии, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява Диспечер ОФ – от вътрешна централа тел. 256, от мобилен 0357/ 60 256 и GSM:0887 80 00 85 и отдел „Безопасност и здраве при работа“ на „Асарел-Медет“ АД – от вътрешна централа тел. 375 и 400, от мобилен 0357/ 60 375, 0357/60 400 и GSM:0877 27 99 83; и следва техните указания:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни адекватни мерки за овладяване и ограничаване на инцидента, описан по-горе.

- В тридневен срок от възникване на инцидента ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анализ на причините за събитието с конкретни мерки за недопускане на повторно такова, като при неспазване на това задължение, същият подлежи на санкция съгласно настоящите ОУ.

- За всяка ситуация, за която има основателна причина да се смята, че са създадени условия, застрашаващи здравето на работещите, както и когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, защитните средства и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или експлозия, служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни да преустановят незабавно работа и да уведомят прекия си ръководител, а той от своя страна - координатора по безопасност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17. Отдел „БЗР“ на „Асарел-Медет“ АД извършва периодични или по сигнал проверки по спазване на нормативните изисквания по ЗБР и настоящите Общи условия. Констатациите и предписанията на отдел „БЗР“ са задължителни за страните по договорите с дружеството. Отдел „БЗР“ има право да спира работата, да отстранява работници или служители, които са без изискващата се правоспособност, без лични предпазни средства и с действията си застрашават своето и на други лица здраве и безопасност, както и в случаите, когато не са създадени подходящи условия, осигуряващи здраве и безопасност при работа.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, извършващи дейности в контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии, са задължени да използват само изправни машини, уреди и съоръжения, преминали всички изпитания и проверки съгласно нормативните изисквания. При установяване на технически неизправности същите лица са длъжни да предприемат всички необходими и навременни мерки за тяхното незабавно отстраняване.

19. При експедиция на концентрати автомобилите подхождат за товарене след подаден сигнал от оператора /дежурния от отдел „Качествен контрол“/.

20. Забранено е преминаването на хора под бункерите за товарене на готовата продукция.

21. При извършване на товаро-разтоварни дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да провери и да се увери в безопасността на мястото за извършване на съответния вид дейност.

22. Определят се следните правила за временно електрозахранване по време на извършване на дейности на териториите, контролирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на следните ангажименти:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва  изправни  собствени  разпределителни  табла със съответната степен на защита (IP....) за захранване на електропотребителите си;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя местата за присъединяване и допустимите товари;

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва включване на изводите към разпределителните си ел. табла или на отделни електропотребители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, само ако същите отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии, на Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и на Правилника за „БЗР“ по електрообзавеждането;

- Забраняват се превключванията от едно място за захранване към друго или включване на допълнителни потребители от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към електрическите съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без разрешението му;

-  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели на ел. уредби по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства, производствени съоръжения и др. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ устройва използваните ел. съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир с тях на всички, които не са оторизирани да ги управляват.

## 23. Превенция на риска:

С оглед на характера и условията на производството и спецификата на използваните в дейността на Дружеството машини, оборудване и съоръжения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ въвежда нулева толерантност по отношение на всички лица, които желаят да влязат или се намират на територията на Дружеството, след като са употребили алкохол, наркотични и упойващи вещества. Употребата на алкохол и всякакъв друг вид упойващи и наркотични вещества на контролираните от „Асарел-Медет“ АД територии е абсолютно забранена.

- На санкции подлежат всички лица, на които е установена положителна проба за употреба на алкохол, различна от 0.00 /нула/ промила.

- Всички лица, намиращи се или желаещи да влязат на територията на Дружеството, подлежат на ежедневна и извънредна проверка за алкохол, наркотични вещества и техните аналози.

24. Ред и чистота: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да почиства ежедневно за своя сметка замърсените по негова вина или в резултат на извършваната дейност участъци или площи на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Отпадъците се транспортират на указаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, при спазване на изискванията за депониране

24.1. Винаги и по всяко време ИЗПЪЛНТЕЛИТЕ са длъжни да подреждат всички материали и резервни части и да почистват ежедневно от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

Разходите по поддържане и почистване на работните места са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и всички разходи за отстраняване на други замърсявания на участъци или площи на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина или в резултат на извършваната дейност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

Отпадъците се транспортират на указаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, при спазване на изискванията за депониране.

24.2. Забранено е храненето на работните места. Това може да става само в помещения, отговарящи на санитарните изисквания.

24.3. Забранено е пиенето на вода от неконтролирани водоизточници.

25. По отношение на изискванията на настоящите ОУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ автоматично ще бъде третиран като координатор в случай на ползване на подизпълнители.

ІІ.2. Екологични изисквания

Контрагентите, извършващи дейности в териториите, контролирани от „Асарел-Медет“ АД, са длъжни да спазват следните правила:

1. На входа на предприятието задължително се проверяват всички превозни средства от дежурния на КПП, водещия договора или негов подчинен. При констатиране на течове или разлив/разсипване на материали, същите се допускат на територията на дружеството само след отстраняване на несъответствието.

2. Забранява се замърсяването и изхвърлянето на каквито и да са материали или отпадъци в териториите, контролирани от „Асарел-Медет“ АД, освен на специално обозначените за целта места при спазване на изискванията за депониране.

3. При необходимост от извършване на ремонт на превозни средства и/или други машини, същият се извършва само на определеното място на територията на дружеството – ЦРБ, на одобрени от ръководството места за ремонтни бази на съответния партньор, или извън територията на дружеството.

4. При извършване на строителни и ремонтни дейности на територията на дружеството, ежедневно и след приключване на работа да се почиства районът от всякакви отпадъци.

5. Генерираните от ремонтна дейност отпадъци/отработени масла, филтри и др. консумативи, омаслени трици и други отпадъци/ се събират разделно в определените за целта и надписани контейнери/варели в цех АРЦ или се изнасят извън територията на дружеството.

6. При аварийно изтичане на ГСМ или разлив/разсипване на материали, незабавно се уведомява отдел „Екология“ на „Асарел-Медет“ АД – тел.254 или GSM 0884256056, и отдел „Фирмена сигурност“ – дежурен СОД на тел. 478, и се предприемат незабавни мерки за ограничаване и отстраняване на въздействието върху околната среда.

7. След натоварване на автомобилите, извозващи концентрат, кошовете на същите се покриват с покривала, с цел предотвратяване на разпиляване на концентрата при движение.

8. Отдел „Екология“ на „Асарел-Медет“ АД провежда текущи внезапни проверки и проверки по подадени сигнали за спазването на екологичните изисквания. Констатациите и предписанията на отдел „Екология“ за отстраняване на несъответствията са задължителни за страните по договорите.

9. В случай на констатирани несъответствия или неспазване на екологичните изисквания, от външни партньори, извършващи съответната дейност, същите се санкционират съгласно настоящите ОУ, като възстановяват всички разходи по предприети действия за отстраняване на нанесените вреди. Възстановяването на тези разходи става чрез прихващане от дължимото възнаграждение по договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

###### ІІ.3. Фирмена сигурност

1. Настоящите правила за пропускателния режим и контрол на достъпа и сигурността са задължителни за всички лица, които работят на териториите, контролирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за всички, които го посещават или преминават през територията му.

2. Всички превозни средства и лица, навлизащи, преминаващи или напускащи територията на дружеството, подлежат на проверка от дежурния на КПП.

3. Лица в очевидно нетрезво състояние не се допускат на  териториите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Контролът по спазване на настоящите условия за пропускателния режим и сигурност се осъществява от служителите на отдел „Фирмена сигурност“.

5. Всички преминаващи през контролно-пропускателните пунктове на дружеството са длъжни да изпълняват разпорежданията на служителите от охраната.

6. Официален вход на „Асарел-Медет“ АД е КПП №1 на площадка „Асарел“. За изпълняващи договорени задачи, реализацията на които следва да се осъществява на територията на площадка „Медет“ или ВОС „Люляковица“, е допустимо преминаване на хора и техника съответно през КПП № 2 или КПП № 4, след получаване на съответен пропуск, разрешаващ директен достъп в съответния район, което се осъществява по регламентирания по- долу ред за КПП № 1.

7. Влизането и излизането от района на дружеството от физически лица се извършва само след представяне на Идентификационен електронен пропуск (ИЕП) и извършване на съответните проверки от охраната.

8. ИЕП биват два вида:

- еднократни - за влизане на територията на дружеството в рамките на деня.

- временни – важащи за период до 6 месеца.

В ЕИП се вписва периодът за разрешено посещение и КПП, за което важи. ЕИП се издават персонално за определено ФЛ. Пропускът за МПС важи само за МПС и водача, който го управлява.

Временни пропуски за период до 6 месеца се издават при честота на посещение на територията на дружеството не по-малко от един път седмично. В останалите случаи се издават еднократни пропуски.

Издаденият пропуск за МПС важи само за придвижване на МПС, влизането и излизането на неговия водач от КПП до посочения обект или пункт за паркиране.

ИЕП за ФЛ са поименни, с уникален идентификационен код. ЗАБРАНЕНО е:

-  Използването на ИЕП с цел нерегламентиран достъп на трети лица до контролираните зони;

-  Преотстъпването на ИЕП за ползването му от други лица;

-  Ползването на чужд ИЕП;

-  Копирането на ИЕП и използването на копия на ИЕП, включително създаването и използването на електронен чип–копие на предоставен ИЕП;

Допускането на отклонения от реда за ползване на ИЕП се санкционира.

Допускането на външни фирми за извършване на определена работа с хора и техника на територията на дружеството в изпълнение на дейности на териториите, контролирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  става при спазване на следния ред:

1. На основание на сключения договор с фирми и лица за осъществяване на дейност на територията на дружеството, водещият договора специалист, изисква от съответната фирма /лице/ писмена молба-предложение, адресирано до Изпълнителния директор на „Асарел-Медет“ АД за издаване на нужните им  пропуски за физическите лица, техника и МПС, които ще посещават дружеството в изпълнение на договорените ангажименти.

2. Във връзка с издаване на необходимите пропуски, е нужно физическото или юридическото лице да представи - в съответствие с действащия договор - молба по образец с пълните данни за лицата и МПС - ЕГН, трите имена и № на лична карта за лица, а за МПС пълен регистрационен номер с водача на МПС. Необходимото технологично време за издаване на електронния пропуск е до 5 (пет) дни.

Молбата за издаване на пропуски следва да бъде придружена от следните документи:

- списък  на лицата, които ще работят на територията на дружеството за изпълнение задълженията по договора, с трите имена и ЕГН.

- списък на МПС и ПСТ (пътно-строителна техника) по вид, марка, ДК № или инвентарен номер и данните за  правоспособен водач.

- опис на внасяния инвентар и СМЦ (стоково-материални ценности), необходими за изпълнението на договорните задължения;

- предложение в писмен вид за реда и спесимените за влизане на хора, снабдяване с ГСМ, резервни части и консумативи /ако има нужда от такива/, реда и документите за изнасянето им, местостоянка и местодомуване, места за зареждане с ГСМ и места за извършване на ремонтна дейност - документ за преминат инструктаж през отдел „Безопасност и здраве при работа“ на лицата.

3. Водещият договора специалист от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дава становище по отношение на необходимостта от издаване на съответните видове пропуски, което придружава молбата на външните фирми и лица за издаване на пропуски.

4. Становището на специалиста, водещ договора, се предоставя на Ръководител отдел „Фирмена сигурност“ за запознаване и вземане решение /при необходимост съгласувано с Изп. директор/ и организиране издаването на пропуските съгласно утвърдените правила в дружеството.

5. Водещият договора от страна на „Асарел-Медет“ АД е на разположение за допълнителна информация за външните контрагенти относно реда и условията на пропускателния режим в „Асарел-Медет“ АД.

Изисквания при работа с издаваните на лица Електронни пропуски/карти

1. Временният Електронен пропуск се издава за срока на действие на договора с „Асарел-Медет“ АД или за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на молбата, ако договорът е безсрочен или с по-дълъг срок на действие.

2. ЕИП дава право на достъп, както следва: за КПП №1 – на всички работници и служители на външната фирма, а до КПП № 1 и административна сграда на „Управление-блок 2“ - на ръководни служители на фирмата контрагент. ЕИП за достъп до административна сграда „Управление-блок 1“ не се издават. Издаваните ЕИП са без право на достъп до останалите административни сгради и обекти с контролиран достъп на територията на „Асарел-Медет“ АД, освен в случаите, когато това изрично е упоменато в сключените с „Асарел-Медет“ АД договори. В останалите случаи, при необходимост външните лица и фирми ИЗПЪЛНИТЕЛИ използват еднократни пропуски, издавани на КПП №1.

3. ЕИП за лица, които ежедневно ще се регистрират при влизане и излизане от територията на дружеството по повод извършваща се производствена или друг вид дейност, се издават след провеждане на начален инструктаж по здраве и безопасност при работа от отдел БЗР и представяне на служебна бележка, приложение № 2 към Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4. В случаите, когато служителите на външни фирми се превозват до и на територията на дружеството със собствен транспорт, моторното превозно средство задължително спира пред КПП №1, като пътниците напускат превозното средство и се регистрират чрез ЕИП индивидуално през контролера за достъп на КПП №1. Превозното средство и шофьорът се проверяват на място съгласно установения ред в дружеството. След преминаване на бариерата на КПП №1 пътниците отново се качват на превозното средство и продължават по регламентиран маршрут до местоназначението си. Този ред важи и при напускане на територията на дружеството.

5. При открадната или изгубена идентификационна карта, притежателят ѝ уведомява незабавно дежурния охранител на КПП № 1 на тел. 493 за това.

За неспазване на изискванията за съхранение /при кражба, или загуба/ на виновното лице се налага санкция от 5 евро и му се издава нова идентификационна карта.

6. На всички места с монтирани контролери за регистрация и има инсталирани видеокамери за наблюдение с непрекъснат запис на събитията.

7. Забранява се:

- Прескачане на рамената на турникетите

- Сваляне на рамената на турникетите

- Минаване под рамената на турникетите

- Отваряне на страничните врати със знак „забранено преминаването“

- Преминаване на две или повече лица с една и съща идентификационна карта или използването на карта от друго лице.

- Прескачане на допълнителни заграждения около турникетите

8. Издадените пропуски се връщат обратно на „Асарел-Медет“ АД, на КПП №1, след изтичане срока на действие. При невръщане на електронните пропуски/карти фирмата подлежи на предвидените санкции.

Контролът по използване и изнасянето на стоково-материални ценностни /СМЦ/ от Дружеството, когато те са собственост на чужди юридически и физически лица.

- Всички, които изнасят и внасят СМЦ от и в района на дружеството, са длъжни да ги декларират на съответното КПП, като посочват техния вид и количество, както и техния произход и собственост, чрез представянето на съответен документ.

- Отдел „Фирмена сигурност“ извършва периодични проверки на охраняваната територия на дружеството и ведомствените пътища и проверки по сигнал за спазване на установените правила и опазване имуществото на дружеството от посегателства.  Констатациите и разпорежданията на служители от отдел ФС са задължителни за фирмите, работещи по договори, извършващи дейности на територията на „Асарел-Медет“ АД.

- При установяване на посегателства над имущество на „Асарел-Медет“ АД и обособените му дъщерни фирми, както и създаването на условия и предпоставки за такива, на нарушителите се търси съответна отговорност и им се отнема правото да посещават територията на дружеството, като същите дължат обезщетение в пълен размер за причинените на дружеството вреди. Данните за извършените нарушения се предоставят на органите на МВР и Прокуратурата.

- При оставяне на имущество без надзор след работно време, в празнични и почивни дни, както и при аварийни ситуации, стихийни бедствия и извършени правонарушения, следва да се уведомяват своевременно служителите от отдел „Фирмена сигурност“ на тел.478 и GSM 0887 800077.

5. При изнасяне на СМЦ, собственост на чужди юридически лица, които имат обекти и извършват дейност на територията на Дружеството, същите представят експедиционна бележка по образец на „Асарел-Медет“ АД, подписана от упълномощени длъжностни лица, водещи договорите със съответните фирми, което е достатъчно условие за пропускането на СМЦ.

6. Физически лица изнасят от района на дружеството СМЦ, след като докажат пред дежурния на КПП собствеността си върху тях. Декларирането на СМЦ по вид и количество при внасянето им в района на Дружеството и вписването им в специалния дневник на КПП е достатъчно условие за пропускането на СМЦ.

Забележка: Ръководителите на външните юридически лица представят в отдел „Фирмена сигурност“ на „Асарел-Медет“ АД списък на упълномощените длъжностни лица и спесимен на подписите им, както и копия от съответните образци, придружителни документи и реда за ползването им

Всяко физическо лице, действащо в качеството на работник или представител на външен партньор на „Асарел-Медет“ АД/ИЗПЪЛНИТЕЛИ/, пребиваващ на територията на дружеството, е длъжно да спазва строга конфиденциалност по отношение на всяка информация, станала му известна при и по повод изпълнение на неговите задължения по съответния договор с „Асарел-Медет“ АД. Забранено е фото, видео и всякакво друго заснемане, на която и да е част от сгради, помещения и територии, контролирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без изричното разрешение на оторизирано за това лице, както и разпространяването на подобна документирана информация в печатни и електронни издания и интернет пространството. За неспазване на тези изисквания виновното лице носи отговорност съгласно предвидения в закона ред, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подлежи на санкциониране съгласно настоящите Общи условия.

ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са длъжни да организират със собствени сили, средства и персонал охраната и опазването от кражби, увреждания и посегателство от трети лица на използваното от тях имущество, намиращо се на територията на Дружеството, свързано с осъществяваните дейности по сключените договори.

При констатирано нерегламентирано използване и/или злоупотреба при използването  на предоставените ЕИП, нарушения на пропускателния режим, недобросъвестни действия и повреди на системите за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се налагат предвидените санкции по настоящите ОУ.

Длъжностните лица, които следят за изпълнението на договорите, запознават ръководителите на фирми, които са получили достъп до Дружеството по силата на сключения договор, с изискванията на настоящите ОУ, и ги информират за наличието на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение.

За неспазване на изискванията на раздел II от настоящите Общи условия, на нарушителите се налагат санкции в размер на 100 евро за всеки отделен случай, а при повторно нарушение - 500 евро.

Санкциите се налагат на външната фирма - ИЗПЪЛНИТЕЛ, а тя от своя страна урежда взаимоотношенията си с конкретно виновните лица.

При констатирано неспазване на изискванията за „ЗБР“, Екология и Фирмена сигурност виновните лица се санкционират от отделите „БЗР“, „Екология“ и ФС чрез акт за установяване на нарушение. Актът се съставя по форма – образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от оторизирани служители на трите отдела, като към него се прилага при възможност документация, доказваща извършването на самото нарушение (снимков материал, протокол за констатация, употребата на алкохол и наркотични вещества и др.).

Съставеният Акт за нарушение, подписан от оторизираните лица, констатирали нарушението и ръководителя на съответния отдел, се предоставя на ръководителя на отдела, отговарящ за изпълнението на договора. Същият от своя страна изпраща съставения акт на посочените в договора лица за контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за запознаване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право в 3 (три)- дневен срок от датата на получаване на акта, да представи на вниманието на Изпълнителния директор писмено възражение по нарушението чрез отдела, констатирал нарушението. След изтичане на тридневния срок за възражения от датата на връчването му, екземпляр от Акта за констатиране на нарушението, заедно с евентуално изпратено възражение по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се представя за утвърждаване от Изпълнителния директор. Екземпляр от утвърдения Акт за констатиране на нарушението, се предоставя от водещия договора на отдел „Счетоводен“ за нуждите на прихващане на санкцията от дължимото възнаграждение по договора /стойността на услугата/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ. Назначаване на работници/ служители към фирми, изпълняващи дейности на територията на „Асарел-Медет“ АД

1.Фирмите /дружествата/, допускани да извършват дейности на територията на „Асарел-Медет“ АД, набират личния си състав приоритетно от живущи в община Панагюрище чрез предварително съгласуване с ръководството на „Асарел-Медет“ АД.

За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя списъци с длъжностите и професиите, които са необходими за заемане и квалификационните изисквания за тях непосредствено след подписването на договора или текущо при възникване на необходимост.

2. При избор на подизпълнител/доставчик дружествата, допускани да извършват с договор дейности/ доставки на територията на „Асарел-Медет“ АД, дават право на пръв отказ на фирми, със седалище и дейност на територията на община Панагюрище.

# IV. Защита на личните данни

# За целите на настоящия раздел, Страните по Договора приемат следните дефиниции:

- „Субект на данни“ означава физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

- „ОРЗД“ или „Регламента“ означава Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95 / 46 / ЕО ("Общ регламент за защита на данните");

- „Договорени цели“ означава целите за обработка на лични данни, посочени в настоящия раздел;

- „Разкриващ лични данни“ означава страната по Договора, която предава лични данни на другата страна по него;

- „Получател на лични данни“ означава страната, която получава личните данни от Разкриващия личните  данни;

- „Споделени лични данни“ означава личните данни, които Страните споделят въз основа и във връзка с изпълнението на Договора и при спазване на условията на настоящия раздел;

- Термините „Администратор“, „Субект на лични данни“, „Лични данни“, „Нарушение на сигурността на личните данни“, „Обработване“, „Специални категории лични данни“ и „Надзорен орган“ имат същото значение като в ОРЗД и приложимото национално законодателство;

- „ЗЗЛД“ означава Закон за защита на личните данни;

- „Асарел-Медет“ АД (Асарел) в качеството му на страна, която получава и/или възлага като КУПУВАЧ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ определени продукти, стоки или услуги по сключен Основен договор, действащ и в качеството му на Съвместен с ПРОДАВАЧА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора е Администратор на лични данни (Съвместен Администратор);

- ПРОДАВАЧ/ ИЗПЪЛНИТЕЛ в качеството му на страна, което доставя, предоставя на Асарел определени продукти, стоки или услуги по сключен Основен договор действащ и в качеството му на Съвместен с КУПУВАЧА/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора Администратор на лични данни (Съвместен Администратор);

# Настоящият раздел на Общите условия цели да уреди правата и задължения, които да гарантират сигурността, защитата и опазването в тайна на личните данни, които са предмет на изпълнение на Основния договор за доставки и/или услуга. Конкретните цели на съвместното обработване на личните данни, извършвано от Страните, са следните:

- извършването на услугите, описани в Договора между Страните;

- подпомагане ефикасната и ефективна комуникация между Страните;

- осигуряване на ефикасното и ефективно управление и планиране на дейностите, извършвани в изпълнение на Договора;

- гарантиране на спазването на всички законови задължения, приложими за някоя от Страните;

# Страните потвърждават, приемат и гарантират, че в качеството си на Съвместни администратори за целите на всички закони за защита на личните данни, са изискали и получили всички необходими съгласия на субектите на лични данни, каквито могат да бъдат изисквани от приложимите закони за защита на личните данни.

# Всяко обработване на личните данни на съвместните администратори ще се извършва в съответствие с приетите политики за поверителност и приложимите закони за защита на личните данни. От всяка една от страните по основния договор може да се изисква да предостави на другата страна определена бизнес информация, необходима за доставката на Продуктите и/или предоставяне на Услугите, включително, но не само, имена на свой персонал, законен и/или упълномощен представител, имейл адреси, служебни контакти на свой персонал или определени клиенти, лицата, представляващи страната, в т. ч. и лицата за контакт (“Споделени лични данни”).

# 1. Обработването, съхраняването и унищожаването на лични данни

# 1.1. Съвместните Администратори не си възлагат и/или не си дават указания за вида, целите, средствата и/или начина на обработване на лични данни, а си оказват съдействие и сътрудничество в процеса на тяхното обработване в съответствие с реда, правата и задълженията по Основния договор и настоящия раздел.

# 1.2 В случаите, когато законодателството урежда ново (различно) задължение за обработване, което не е в предмета на Основния договор и не е в предмета на настоящия раздел или прекратява съществуващо такова задължение, което е в предмета на Основния договор или в предмета на настоящия раздел, преди да предприемат действия по неговото изпълнение, Съвместните Администратори се информират взаимно писмено един друг.

# 2. Мерки за осигуряване на сигурността и защитата на личните данни

# 2.1. Съвместните Администратори предприемат разумни мерки, така че да: гарантират надеждността на всеки свой служител, упълномощено лице или друго, ангажирано от тях лице, което има достъп (пълен или частичен) до съвместно обработваните лични данни; гарантира, че достъпът е строго ограничен до тези лица, които по неговите вътрешни правила и само за целите на изпълнението на Основния договор и настоящия раздел имат достъп (пълен или частичен) до съвместно обработваните лични данни.

# 2.2. Съвместните Администратори предприемат разумни мерки, така че да: гарантират, че при и по повод обработването, съхраняването или унищожаването на личните данни, всеки техен служител, упълномощено лице или друго, ангажирано от него лице спазват законодателството, имат вменени задължения, чието изпълнение гарантира спазването на правилата на настоящия раздел, имат вменени задължения, чието изпълнение гарантира сигурността, защитата и опазването в тайна на личните данни, независимо от вида на договора между тях и съответния Съвместен Администратор.

# 2.3. Съвместните Администратори предприемат разумни мерките, които да гарантират сигурността, поверителността, целостта, наличността, достъпността и устойчивостта на системите и процесите по обработване, съхранение и унищожаване на данните.

# 2.4. Страните се задължават да предприемат всички разумни мерки за поддържане на  точни и актуални данни с оглед тяхното съвместно обработване, както и да гарантират тяхното своевременно изтриване и коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват. Когато някоя от страните узнае за неточности в Споделените лични данни, вкл. получи данни за тяхната актуализация, тя е длъжна да уведоми за това другата Страна.

# 2.5. Съвместните Администратори се задължават да прилагат подходящи технически и организационни мерки, с цел осигуряване на ниво на сигурност, съответстващо на риска. При преценката относно вида и обхвата на прилаганите мерки, Съвместните Администратори отчитат рисковете, които произтичат при неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване, повреда, промяна или разкриване, включително, но не само и прилагат съответни мерки, насочени към:

- гарантиране, че техническото оборудване, включително преносимо оборудване, се съхранява в заключващи се зони, когато е без надзор;

- да не оставят преносимо оборудване, съдържащо лични данни без надзор;

- гарантиране, че всеки от персонала на Администраторите използва подходящи сигурни пароли за влизане в системи или бази данни, съдържащи Споделените лични данни;

- ограничаване на достъпа до съответните бази данни и системи до тези на нейните служители и подизпълнители, които трябва да имат достъп до личните данни и гарантиране, че паролите се променят и редовно се актуализират, за да се предотврати неуместен достъп, когато лицата вече не са ангажирани от съответната страна;

- провеждане на редовна оценка на заплахите или тестване за проникване в системите;

- гарантиране, че всички служители, работещи с лични данни, са били осведомени за техните отговорности по отношение на обработката на лични данни.

# 3. Подизпълнители

# 3.1. Съвместните Администратори имат право да използва подизпълнители, при условие, че са спазени изискванията на ОРЗД, ЗЗЛД и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и настоящия раздел.

# 3.2. Съвместните Администратори са длъжни по отношение на всеки подизпълнител:

- да извършват надлежна проверка, с цел да гарантира, че подизпълнителят е в състояние да осигури нивото на защита на личните данни, което се изисква от ОРЗД,  ЗЗЛД и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане

- да гарантират, че отношенията между него и подизпълнителя са уредени от писмен договор, който отговоря на изискванията на ОРЗД, ЗЗЛД и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и включва права, задължения и условия, осигуряващи най-малко същото ниво на защита на личните данни на Съвместния Администратор, като това, осигурено от настоящия раздел.

- при поискване, взаимно да си предоставят копие от договорите с подизпълнители, като предварително заличават всички лични данни или данни, представляващи търговска тайна, които не се отнасят до предмета на основния договор.

- Права на Субектите на данни

# 4.1. Съвместните Администратори са длъжни да реализират всички права на субектите на лични данни в съответствие с ОРЗД, ЗЗЛД и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Основния договор и настоящия раздел, включително, но не само правото на информация по отношение на личните данни, които към момента на упражняване на правото, обработват, съхраняват и/или архивират, независимо дали обработването, съхраняването и/или архивирането са извършва от техни служители, от трети лица или от подизпълнители.

# 4.2. Съвместните Администратори си оказват необходимото съдействие и помощ, включително чрез прилагане на технически и организационни мерки, и до колкото това пречи, не затруднява и не поставя под риск тяхната дейност, когато субектът на личните данни упражнява правата си, включително правото на информация за лични данни, които към момента на упражняване на правото другия Съвместен Администратор обработва, съхранява и/или архивира.

# 4.3. Съвместните Администратори незабавно и писмено се информират, когато те или техен подизпълнител получи искане от субект на лични данни, за упражняване на право по силата на ОРЗД, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

# 4.4. Съвместните Администратори нямат право да отговорят на искането на субекта на лични данни, да реализират право на субекта на лични данни, да правят коментар или да отказват реализирането на правото на субекта на лични данни преди да го съгласуват помежду си.

# 4.5. Съвместните Администратори отговорят на искането на субекта на лични данни, реализират правото на субекта на лични данни или отказват реализирането на правото на субекта на лични данни, когато правото на субекта на лични данни е в предмета на Основния договор и се дължи по силата на друго, специално по отношение на настоящия  раздел законодателство и след като писмено го съгласуват помежду си.

- Право на съдействие

# 5.1. Съвместните Администратори си предоставят всякаква писмена и/или устна информация, необходима за установяване на спазването на задълженията по Основния договор и настоящите Общи условия, и си оказват взаимно съдействие, когато контролни органи извършват проверки, включително и с осигуряване на достъп до мястото, на което Съвместните Администратори или техни подизпълнители обработват, съхраняват, унищожават или архивират личните данни.

# 5.2. Съвместните Администратори има право на информация и съдействие само по отношение на личните данни, които са в предмета на Основния договори и настоящите Общи условия и са предмет на проверката или контрола по спазване на ОРЗД, ЗЗЛД и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

# 5.3. Съвместните Администратори се уведомяват един друг предварително и в разумен срок за необходимата информацията и/или проверката от страна на контролните органи, и полагат всички необходими усилия, за да избегнат или, ако това е невъзможно, да сведат до минимум затрудненията, пречките в своята нормална и обичайна дейност, както и възможността за причиняване на вреди, включително налагане на административни наказания на всеки един от тях, на техните служители или подизпълнители.

# 6. Нарушаване на сигурността на личните данни

# 6.1. Съвместните Администратори се уведомяват незабавно един друг, в случай че те или техен подизпълнител установят нарушаване на сигурността на личните данни, и си предоставят един на друг необходимата и достатъчна информация, за да изпълнят своите задължения да информират субектите на личните данни за нарушената сигурност на техните лични данни в изпълнение на ОРЗД, ЗЗЛД и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

# 6.2. Съвместните Администратори писмено уведомяват субектите за нарушената сигурност на техните лични данни, като информацията съдържа следното: описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни; категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни; описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни; предложение за или описание на предприетите мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

# 6.3. Съвместните Администратори си оказват съдействие един на друг, като при писмено поискване предприемат всички разумни действия, с цел да си помогнат при отстраняване или смекчаване на всяко нарушение на сигурността на личните данни.

# 6.4. Съвместните Администратори си оказват взаимно съдействие, във всеки случай на оценка на въздействието върху защитата на данните, предварителни консултации с Надзорни органи или други компетентни органи за защита на личните данни, които считат, че се изискват по силата на член 35 или член 36 ОРЗД или други съответни на посочените разпоредби в ЗЗЛД или подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

# 7. Унищожаване, заличаване и връщане на личните данни

# 7.1. Съвместните Администратори и всеки техен подизпълнител съхраняват лични данни в обем, вид и срок, които приложимото по отношение на Основния договор или действащото законодателство изискват, като гарантират сигурността, защитата и поверителността на личните данни и че личните данни се обработват само при необходимост и за целите, посочени в законодателството, което изисква тяхното съхранение.

# 8. Имуществена отговорност

# 8.1. При условие, че на Съвместен Администратор бъде наложена санкция от Надзорен орган за нарушение на, във връзка или по повод обработването на лични данни, предмет на основния договор, извършено или предизвикано от страна на другия Съвместен Администратор или негов подизпълнител, наказаният Съвместен Администратор предприеме всички допустими от законодателството действия, насочени към обжалване на акта, с който се налага санкцията.

# 8.2. В случай, че в резултат на обжалването от страна на наказания Съвместния Администратор санкцията по предходната точка бъде изцяло отменена, другият Съвместен Администратор му изплаща неустойка в размер на всички направени и доказани разноски при обжалване на акта, с който се налага санкцията, включително, но не само за държавни такси, адвокатски възнаграждения и т.н.

# 8.3. В случай, че в резултат на обжалването от страна на наказания Съвместен Администратор санкцията бъде частично отменена, другият Съвместен Администратор му изплаща неустойката в размера по предходната алинея и неустойка, равна на размера на неотменената част от санкцията включително и лихви върху него, ако такива са платени.

# 8.4. В случай, че в резултат на обжалването от страна на наказания Съвместен Администратор санкцията бъде изцяло потвърдена, другият Съвместен Администратор изплаща неустойката по т. 8.2 и неустойка в размер на пълния размера на санкцията, включително и лихви върху него, ако такива са платени.

# V. Принос към устойчивото развитие и етични бизнес практики

Чрез настоящия раздел на ОУ се декларира ангажираността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да зачита и прилага по своята верига на доставки Десетте принципа на Глобалния договор на ООН за защита на човешките права, спазване на трудовите норми, осигуряване на здраве и безопасност при работа, грижа за природата, антикорупция и прозрачност.

Тъй като разходите за доставка на стоки и услуги на „Асарел-Медет“ АД се превръщат в приходи и заетост за другите стопански субекти, насърчаването на добрите управленски, екологични и социални практики влияе върху напредъка по целите за устойчиво развитие на компанията. Като осъзнава ролята си в този процес, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от своите контрагенти:

- Безусловно зачитане на човешките права и предотвратяване на всяка форма на пряка или непряка дискриминация на работното място, включително при изпълнение на задълженията по настоящия Договор;

- Механизми за антикорупция, защита на свободната конкуренция, разграничаване от нелоялни търговски практики и действия, увреждащи доверието между страните;

- Информационна сигурност и предотвратяване на злоупотреба с търговска тайна, поверителна информация или авторско право на страните по договора;

- Зачитане на принципите на Глобалния договор на ООН като основополагащи ценности на отговорния бизнес.

В тази връзка:

- Чрез оторизираните лица по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска информация за управленските, социални и екологични практики на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през предходните три години. Това е част от отчитането на напредъка по целите за устойчиво развитие, което може да бъде взето предвид като конкурентно предимство.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разграничава от всяка проява на неетично бизнес поведение и насърчава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отчита своя собствен напредък по целите за устойчиво развитие. Изисква прилагането на международни стандарти и добри управленски, социални и екологични практики от своите стратегически доставчици на стоки и услуги.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява своята нулева толерантност към корупцията и всяка форма на неправомерно облагодетелстване. Двете страни зачитат свободната конкуренция и не допускат нелоялни търговски практики, които накърняват принципите на пазарната икономика. Ангажирани са да развиват своите вътрешни механизми за одит и контрол, за да изграждат почтени отношения и да развиват взаимноизгоден бизнес.

- Чрез подписването на настоящите ОУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще спазва всички приложими спрямо него и/или спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ антикорупционни закони, и че нито той, нито някой от неговите филиали, подизпълнители, или трета страна, ангажирана от него, няма да разрешава, предлага, обещава или предоставя (или стане причина да бъде предлагана, обещавана или предоставена) ценност, пряко или косвено, на: (а) държавен служител с цел да повлияе или възложи официално действия във връзка с настоящия Договор; или (б) лице, което да повлияе или нареди на такова лице да действа в нарушение на задължение за добросъвестност, безпристрастност или доверие във връзка с настоящия Договор.

Настоящите общи условия са неразделна част от договорите, сключвани от „Асарел-Медет“ АД с външни партньори, като при противоречие между клауза в договора и регламент в общите условия, предимство има текстът на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/фирма, подпис/								/фирма, подпис/